Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha avanzado en la creación de los entornos de desarrollo frontend, backend y base de datos, donde los 3 ya están en producción para tener un continuous deployment, ya está construida la maqueta web junto con la página de mapa interactivo y la página de herramienta de gráficos personalizados , en cuanto al backend ya está construida la estructura base del proyecto y un endpoint por cada tabla/view además de endpoints que permiten proporcionar lo datos para los gráficos de la página y los datos para crear los gráficos personalizados, y en cuanto al scraper ha tenido bastantes inconvenientes y retrasos, pero estará listo y funcionando mejor de lo esperado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Seguir trabajando en la página, api y scraper para cumplir con el resto de funciones que nos quedan para la totalidad del proyecto. |
| Metodología | Estamos utilizando la metodología scrum donde tenemos objetivos semana a semana cada uno como desarrollador, y nos reunimos 2 veces a la semana para hablar sobre los avances o problemas y en la 2da reunión hablamos sobre los objetivos de la siguiente semana. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Progreso del proyecto Modelo de datos Endpoints del backend Frontend |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que.. | Configurar repositorios en GitHub (frontend, backend, ETL) para tener control de versiones | GitHub, Git, Visual Studio Code | 1 semana | Javier | Facilita el trabajo colaborativo y versionado | Completado | Ninguno |
| Implementar soluciones sistémicas integrales … | Configurar entornos gratuitos (Cloudflare, Render, Neón) para desplegar sin costo | Cloudflare, Render, Neon PostgreSQL | 1 semana | Camilo | Permite continuous deployment | Completado | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan… | Workflow básico de CI/CD en GitHub Actions | GitHub Actions | 1 semana | Javier / Camilo | Automatiza el proceso de despliegue | Completado | Ninguno |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Mockup inicial de la página para referencia de UI | Figma, v0 | 1 semana | Camilo/Tomás | Guía visual para desarrollo frontend | Completado | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Endpoint /api/datos/[tabla] | Python, FastAPI PostgreSQL | 1 semana | Camilo | API base para consulta de datos | Completado | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | API pública básica /public/api/datos/históricos | Python, FastAPI PostgreSQL | 1 semana | Camilo | Permite acceso sin autenticación | Completado | Ninguno |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información… | Scraper inicial: extracción de datos aire/agua | Python, uv, Playwright, Chromium, GitHub | 2 semanas | Javier | Automatiza extracción de datos | En progreso | Problemas de estabilidad, se optimizará |
| Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo | Carga inicial en PostgreSQL (Neon) | Python, Pandas, PostgreSQL, Neon, psycopg2 | 1 semana | Javier | Base de datos inicial poblada | En progreso | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Endpoint /api/comparativa | Node.js, Express, PostgreSQL | 1 semana | Camilo | Permite comparación entre datos | En curso | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Mapas interactivos con Leaflet | Astro, React, Leaflet, JavaScript | 2 semanas | Tomás | Visualización geográfica de datos | En curso | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Endpoint /api/dashboards/[gráfico] | Python, FastAPI PostgreSQL | 1 semana | Camilo | Soporte para visualizaciones | En curso | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Dashboards con gráficas | React, Chart.js | 2 semanas | Tomás | Visualización interactiva de datos | En curso | Ninguno |
| Implementar soluciones sistémicas integrales … | Automatización mensual del pipeline en Render (AP Scheduler) | Python, APScheduler, Render, Docker, .env | 1 semana | Javier | Automatiza actualización de datos | Ready | Ninguno |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Autenticación con Firebase Auth (API Key premium) | Firebase Auth, Nodejs, FastAPI | 1 semana | Javier / Camilo | Seguridad para usuarios premium | Ready | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Como frontend quiero acceder a datos históricos mediante /api/datos/históricos | Python, FastAPI PostgreSQL | 1 semana | Camilo | Interfaz para consulta de datos | In review | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Buscador en frontend | React, JavaScript | 1 semana | Tomás | Facilita búsqueda de información | Backlog | Ninguno |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información… | Como desarrollador quiero un scraper que extraiga datos de aire y agua del INE | Python, uv, Playwright, Chromium, GitHub | 2 semanas | Javier | Actualización automática de datos | Backlog | Pendiente resolver problemas actuales |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Gráficos personalizados (interfaz para investigadores) | React, Chart.js | 2 semanas | Tomás | Herramienta avanzada para investigadores | Backlog | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | crear /api/reporte/personalizado para poder generar gráficos personalizados | Node.js, Express, PostgreSQL | 1 semana | Camilo | Backend para gráficos personalizados | Backlog | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como… | Pruebas unitarias en endpoints críticos | Jest, Mocha, Supertest | 2 semanas | Camilo / Tomás | Garantiza calidad del código | Backlog | Ninguno |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos… | Página de planes y precios | React, TailwindCSS, JavaScript | 1 semana | Tomás | Modelo de negocio | Backlog | Ninguno |
| Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión que permiten la solución… | Documentación de API pública | Markdown, Swagger | 1 semana | Camilo / Javier | Facilita adopción de la API | Backlog | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Documentación general del sistema | Markdown, Draw.io | 1 semana | Camilo / Javier / Tomás | Documentación técnica completa | Backlog | Ninguno |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Optimización de consultas SQL | PostgreSQL | 1 semana | Javier | Mejora rendimiento del sistema | Backlog | Ninguno |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Seguridad en endpoints (roles, permisos) | Node.js, JWT, middleware | 1 semana | Camilo / Javier | Protección de datos sensibles | Backlog | Ninguno |
| Resolver situaciones problemáticas de la educación superior y mundo laboral, utilizando elementos de la estadística descriptiva, de acuerdo a requerimientos | Performance < 3 segundos | Lighthouse, DevTools | 1 semana | Javier | Mejora experiencia usuario | Backlog | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como… | Testing completo (funcional y no funcional) | Jest, Selenium, Lighthouse | 2 semanas | Camilo / Tomás | Validación integral del sistema | Backlog | Ninguno |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Ajustes UI/UX finales | React, TailwindCSS, Figma, v0 | 1 semana | Tomás | Pulimiento final del producto | Backlog | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como… | Validación con usuarios de prueba | Formularios, entrevistas | 1 semana | Javier / Camilo / Tomás | Retroalimentación del cliente final | Backlog | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Resolución de issues | GitHub Issues, debugging | 1 semana | Javier | Buffer para problemas no previstos | Backlog | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitan el desarrollo podríamos mencionar la buena comunicación a la hora de juntarnos o ver que nos estaría faltando, logrando un mejor desempeño como equipo e individualmente. También el conocimiento en general de los integrantes, hemos estado desarrollando varias habilidades técnicas durante estos semestres, las cuales nos han permitido avanzar en nuestro proyecto. Como factor negativo, podríamos mencionar otras responsabilidades que tenemos los 3 que es la práctica profesional que también necesita bastante tiempo. Para solucionar este problema, repartimos bien el tiempo de trabajo para cada uno para que no haya confusiones ni malos entendidos, además, buscamos también el apoyo entre nosotros, en caso de que un integrante necesite ayuda o tiempo, logremos como equipo adaptarnos y seguir con el proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. A lo largo del desarrollo hemos tenido solo 2 ajustes pero para mejor, ya que en las primeras semanas de desarrollo tuvimos tantos inconvenientes con la funcionalidad del scraper, que en un momento decidimos eliminarla del alcance del proyecto, pero después se considero volver a intentarlo y ahora va por buen camino incluso mejor de lo previsto anteriormente, y en cuanto al segundo ajuste, consideramos que es importante y entregaría demasiado valor al proyecto integrar una IA muy básica que explique los gráficos, facilitando la compresión y el análisis de estos, a la vez que le da un toque muy moderno.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarías para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. La actividad que va retrasada de acuerdo a la planificación es solo el scraper, el motivo es que no contemplamos lo complejo que sería construirlo, la estrategia a seguir para poder terminarlo será solo el trabajo duro.